АДМИНИСТРАЦИЯ

СУЛЯЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУМЫЛЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2020  года                                                                                                № 29

« О проведении месячника по

благоустройству населенных

пунктов Суляевского

сельского поселения»

Учитывая   необходимость проведения работ по уборке и очистке территорий поселения  после  зимнего  периода эксплуатации, наведения должного санитарного состояния для поддержания чистоты и порядка, руководствуясь  постановлением Правительства Волгоградской области от 25.11.2013г. №672-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской  области «Развитие  и совершенствование системы  территориального общественного самоуправления Волгоградской области», ,  Уставом  Суляевского сельского поселения

постановляю:

1. С 01.04.2020 года по 30.04.2020 года провести месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Суляевского сельского поселения.

2.Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений, индивидуальным предпринимателям, арендаторам организовать и провести работы по уборке и благоустройству прилегающих территорий к зданиям, сооружениям, строениям.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.Настоящее постановление подлежит обнародованию путём размещения в  Суляевской, Покручинской и Ярской 1-й библиотеках.

Глава Суляевского  сельского поселения                                          С.И.Рекунов

План

мероприятий в рамках проведения месячника по благоустройству населенных пунктов Суляевского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наведение санитарного порядка (очистка дворов, парка, улиц от наносного мусора , веток , листвы) | до 30.04.2020 | Глава поселения, руководители организаций, председатели ТОС, собственники домовладений |
| 2 | Произвести побелку деревьев | до 30.04.2020 | Глава поселения, руководители организаций, председатели ТОС, собственники домовладений |
| 3 | Наведение порядка на детских площадках | до 30.04.2020 | Глава поселения, руководители организаций, председатели ТОС, собственники домовладений |
| 6 | Уборка территорий кладбищ | апрель | Глава поселения, председатели ТОС. |
| 7 | Уборка несанкционированных свалок | апрель | Глава поселения, председатели ТОС. |
| 8 | Уборка мусора вдоль дорог, прилегающих к территории поселения | апрель | Глава поселения, председатели ТОС. |
| 9 | Организация общепоселкового субботника по благоустройству | 17 апреля | Глава поселения, руководители организаций, председатели ТОС, собственники домовладений |
| 4 | Подготовка клумб для цветов и посадка цветов | апрель | Глава поселения, руководители организаций, председатели ТОС, собственники домовладений |
| 5 | Покраска бордюров и клумб, малых архитектурных форм | до 30.04.2020 | Глава поселения, председатели ТОС, |
| 7 | Благоустройство грунтовых дорог | апрель | Глава поселения |
| 8 | Ямочный ремонт улиц с твердым покрытием | апрель | Глава поселения |
| 9 | Ремонт памятников и памятных знаков, расположенных на территории поселения | до 30.04.2020 | Глава поселения |
| 12 | Уборка территорий домовладений и прилегающей территории | апрель | Собственники домовладений,председатели ТОС |

Глава Суляевского сельского поселения                                                           С.И.Рекунов

План

мероприятий по благоустройству на территории

Суляевского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области

в период проведения областного месячника по благоустройству в апреле 2020 года

| N п/п | Показатели | Еди- ница изме- рения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего по району (план) | Всего по району (факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Посадка деревьев | шт. | - |  |
| 2. | Посадка кустарников | шт. | - |  |
| 3. | Установка скамеек | шт. | - |  |
| 4. | Ремонт скамеек | шт. | 3 |  |
| 5. | Установка урн | шт. | - |  |
| 6. | Ремонт урн | шт. | - |  |
| 7. | Очистка лотковой части дорог после зимнего периода эксплуатации | км | 31 |  |
| 8. | Ямочный ремонт дорог | кв. м. | - |  |
| 9. | Ремонт и покраска турникетов, ограждений | п. м. | - |  |
| 10. | Уборка территорий района | тыс. кв. м. | 3,6 |  |
| 11. | Ремонт и покраска цоколей зданий | шт. | - |  |
| 12. | Ликвидация разрытий | кв. м. | - |  |
| 13. | Вывоз мусора с несанкционированных свалок | тонн | - |  |
| 14. | Ликвидация свалок | шт. | - |  |
| 15. | Благоустройство и ремонт памятных мест | шт. | 8 |  |
| 16 | Уборка использованных автомобильных шин и покрышек на территории домовладений | шт. | - |  |

Глава Суляевского
сельского поселения                                                              С.И. Рекунов