ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

СУЛЯЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
КУМЫЛЖЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ   ОБЛАСТИ

27.02.2018г                                                                                   № 24

Об утверждении муниципальной программы

« Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  на территории  Суляевского  сельского  поселения    Кумылженского муниципального района Волгоградской области

на 2018-2020  годы »

На основании Федерального Закона от 06.10.2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Устава Суляевского   сельского поселения Кумылженского  муниципального  района

постановляю :

- Утвердить муниципальную  программу « Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  на  территории  Суляевского  сельского  поселения   Кумылженского муниципального района Волгоградской области на 2018-2020годы.»

- Контроль за  исполнением  настоящего постановления   оставляю  за  собой.

- Постановление вступает в  силу со дня его подписания и подлежит обнародованию путём размещения в   Суляевской,Покручинской,Ярской  сельских  библиотеках    и подлежит размещению в сети интернет на официальном сайте  Суляевского  сельского  поселения  Кумылженского  муниципального  района.

Глава   Суляевского сельского поселения                      С.И.Рекунов

Приложение №1

к постановлению Администрации

Суляевского

сельского поселения

№ 24 от 27.02.2018года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

« СТРОИТЕЛЬСТВО  И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ   ОБЩЕГО    ПОЛЬЗОВАНИЯ   МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  НА  ТЕРРИТОРИИ  СУЛЯЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

КУМЫЛЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ   НА 2018-2020 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | « Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Суляевского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области на 2018-2020 годы» (далее Программа). |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Суляевского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области |
| Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной Программы | Целью настоящей Программы является решение проблемы сохранения и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Суляевского сельского поселения , доведение технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: - строительство автомобильной дороги «Подъезд к производственной базе ООО «Хопер-Агро» от автомобильной дороги «Кумылженская-Суляевский-Покручинский» в Кумылженском муниципальном районе Волгоградской области протяженностью 1,2 км на территории Суляевского сельского поселения; - проведение текущего ремонта дорог, улиц в объеме 2640 м2 на территории Суляевского сельского поселения ; - разработка проектно-сметной документации для проведения работ текущего характера |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | -Выполнение строительства автомобильной дороги «Подъезд к производственной базе ООО «Хопер-Агро» от автомобильной дороги «Кумылженская-Суляевский-Покручинский» в Кумылженском муниципальном районе Волгоградской области протяженностью 1,2 км на площади 8400 м2 на территории Суляевского сельского поселения; - Выполнение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Суляевского сельского поселения на площади 2640 м2 -Продление сроков эксплуатации асфальтобетонного покрытия - Повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств -Повышение уровня комфортности проживания населения. |
| Головной исполнитель | Исполнителем программы является администрация Суляевского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области. |
| Объемы и источник финансирования | Планируемый общий объем финансирования Программы составит 30679,18 тыс.рублей, в т.ч.: - средства местного бюджета – 6427,7тыс.рублей: - средства областного бюджета Волгоградской области – 12009,92 тыс.рублей - средства федерального бюджета- 12241,56 тыс.руб: 2018г. – 27679,18 тыс.рублей 2019г- 1500 тыс.рублей 2020г. -1500 тыс.рублей |
| Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы | Успешная реализация Программы позволит: - построить автомобильную дорогу «Подъезд к производственной базе ООО «Хопер-Агро» от автомобильной дороги «Кумылженская-Суляевский-Покручинский» в Кумылженском муниципальном районе Волгоградской области протяженностью 1,2 км на территории Суляевского сельского поселения - выполнить ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Суляевского сельского поселения на площади 2640 м2 - продлить сроки эксплуатации асфальтобетонного покрытия - повысить уровень благоустройства Суляевского сельского поселения - улучшить санитарную обстановку Суляевского сельского поселения - улучшить архитектурный облик Суляевского сельского поселения - повысить безопасность движения пешеходов и транспортных средств -повысить уровень благоустройства дорог Суляевского сельского поселения |
| Система организации контроля за ходом реализации Программы | Организационный контроль за реализацией Программы осуществляется Главным исполнителем программы, а так же отделом архитектуры и градостроительства Администрации Кумылженского муниципального района Волгоградской области. Реализацией мероприятий Программы осуществляет на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с действующим законодательством. Контроль за целевым использованием выделенных средств осуществляется главным распорядителем бюджетных средств. |

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус современного населенного пункта во много определяют уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура. Работы по благоустройству занимают значительное место в огромном объеме градостроительных работ. Устройство проезжих и пешеходных дорог, в свою очередь, является одним из основных требований в области благоустройства при проектировании генерального плана  Суляевского  сельского  поселения  .

Суляевское  сельское  поселение  имеет сложившуюся улично-дорожную сеть с твёрдым покрытием площадью 14 тыс.м2;

Вопрос  ремонта и состояния муниципальных автомобильных  дорог, улиц является одной из основных проблем   Суляевского  сельского  поселения  на протяжении последнего десятилетия. Основная причина - стремительный рост числа машин и нехватка средств на проведение ремонтных работ.

Ремонт и реконструкция дорог и улиц является ключевой задачей органов местного самоуправления.

Нормативный межремонтный срок службы дорожного полотна автодорог и внутриквартальных проездов - 10 лет (ВСН 41-88 Минавтодора РСФСР). Фактически данные работы не проводились в среднем более 15 лет.

В связи с отсутствием работ   для приведения большей части автодорог в нормативное состояние требуется ежегодное проведение значительных объемов  ремонта.

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития  Суляевского  сельского  поселения  , является развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения .

Плохое состояние дорог, а порой  и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства,  усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что большая часть   автомобильных дорог общего пользования местного значения на  территории  Суляевского  сельского  поселения   находятся в неудовлетворительном состоянии.

Планируется  построить автомобильную  дорогу «Подъезд  к производственной  базе ООО «Хопер-Агро» от автомобильной  дороги «Кумылженская-Суляевский-Покручинский» в Кумылженском  муниципальном  районе Волгоградской  области протяженностью  1,2 км на территории  Суляевского сельского  поселения.

Ремонт  дороги   на ул. 70  лет  Октября     обусловлено  тем,  что  эта  дорога  расположена  в  центре  х. Суляевского  и  являются  -  лицом  хутора. На  этой  улице  расположены  социально  значимые  объекты :  школа,  больница,почтовое  отделение,  сельская  администрация, сельский  дом  культуры,  объекты  торговли  и  т.д. В  осеннее-весеннюю  распутицу  эту  дорогу  заполняют  огромные  лужи  и  грязь,  твердое  покрытие  разбито  сельхозтехникой.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях Программы.

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ, И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основной целью настоящей Программы является решение проблемы сохранения и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, реализация комплексного подхода к содержанию в нормативном состоянии всех элементов улично-дорожной сети на территории  Суляевского сельского  поселения  включая дорожное полотно, дорожное покрытие, дорожные сооружения и т. д., а также постепенный переход к сокращению межремонтных сроков их ремонтов;

- осуществление дорожной деятельности в интересах пользователей автомобильными дорогами, муниципальных образований;

- обеспечение безопасности движения автотранспортных средств;

- обеспечение защиты жизни и здоровья граждан.

Для достижения поставленной цели в рамках Программы предстоит решить следующие задачи:

- выполнить паспортизацию всех автомобильных   дорог  общего пользования местного значения на территории  Суляевского сельского  поселения  и включить их в реестр муниципального имущества;

- определить перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих  ремонту  в 2018-2020 годах.;

- предусматривать ежегодно в бюджете  Суляевского  сельского  поселения  финансовые средства на софинансирование мероприятий  Программы .

- разработать проектно-сметную документацию на выполнение работ                            по  ремонту  автомобильных  дорог общего пользования местного значения;

- построить  автомобильную  дорогу «Подъезд  к производственной  базе ООО «Хопер-Агро» от автомобильной  дороги «Кумылженская-Суляевский-Покручинский» в Кумылженском  муниципальном  районе Волгоградской  области протяженностью  1,2 км на территории  Суляевского сельского  поселения;

- выполнить  ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  на  территории  Суляевского  сельского  поселения  в объеме   3640м2.

В приложении №1 к Программе указан перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения   на  территории  Суляевского  сельского  поселения  подлежащих строительству , ремонту в 2018-2020годах.

Для реализации Программы необходимо проведение комплекса мероприятий, указанных в таблице 1:

              - Таблица 1. Программные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем работ, тыс.м2 | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Строительство и текущий ремонт |  |  |  |
| 1.1. | строительство автомобильной дороги «Подъезд к производственной базе ООО «Хопер-Агро» от автомобильной дороги «Кумылженская-Суляевский-Покручинский» в Кумылженском муниципальном районе Волгоградской области протяженностью 1,2 км по ул.Подгорная в х.Жуковский на территории Суляевского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области | 8,4 | 2018г. |
| 1.2 | ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. 70 лет Октября в х. Суляевский Кумылженского муниципального района Волгоградской области | 1,44 | 2019г. |
| 1.3 | ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Советская в х. Ярской-1 Кумылженского муниципального района Волгоградской области | 1,20 | 2020г. |
| 2.Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |
| 2.1. | Разработка проектно-сметной документации на ремонт дороги по ул. 70 лет Октября в х.Суляевский |  | 2019г. |
| 2.2 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт дороги по ул. Советская в х.Ярской-1 |  | 2020г. |
| Итого по Программе: |  | 11,04 |  |

III. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для оценки эффективности реализации муниципальной Программы «Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  на территории Суляевского  сельского  поселения  Кумылженского муниципального района Волгоградской области»  на 2018-2020 годы  используются следующие показатели:

- продление сроков эксплуатации асфальтобетонного покрытия;

- повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств;

- повышение уровня комфортности проживания населения;

- повышение уровня благоустройства   Суляевского  сельского  поселения

IV. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЁМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию Программы планируется выделение  6427,7 тыс.рублей из местного бюджета , средства областного бюджета  Волгоградской области 12009,92 тыс.рублей, средства  федерального бюджета-12241,56 тыс.рублей. Так же возможно участие в областных и федеральных программах в части софинансирования выделяемых денежных средств.

В приложении №2 к Программе указаны основные источники и объемы финансирования.

Результатом реализации Программы будет является улучшение состояния автодорог, продление сроков эксплуатации асфальтобетонных покрытий, повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств;

После выполнения указанных мероприятий будет составлен отчет по целевым индикаторам и измеряемым количественным показателям решения поставленных задач, представленным в таблице 2.

Таблица 2. Количественные показатели

| № п/п | Мероприятия Программы | Объем работ по Программе |
| --- | --- | --- |
| 1. | Строительство автомобильной дороги, в том числе : | 8,4 тыс.м2 |
| 1.1 | Асфальтобетонного покрытия | 8,4 тыс.м2 |
| 2 | Ремонт дорог и улиц, в том числе: | 2,64 тыс.м2 |
| 2.1. | Асфальтобетонного покрытия | 2,64 тыс.м2 |
| Итого: |  | 11,04 тыс.м2 |

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводящихся по обследованию, ремонту, содержанию, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселении.

Планы работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог  Суляевского сельского поселения составляются ежегодно специалистом администрации Суляевского сельского поселения на основании фактического состояния, определенного по данным весенних и осенних комиссионных осмотров.

На основании планов  проводится открытый конкурс на право выполнения дорожных работ. Выполнение программных мероприятий осуществляется подрядчиками в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы расходов бюджетов корректироваться с учетом утвержденных лимитов.

Приложение №1

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем работ, тыс.м2 | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство и текущий ремонт |  |  |  |
| 1.1. | строительство автомобильной дороги «Подъезд к производственной базе ООО «Хопер-Агро» от автомобильной дороги «Кумылженская-Суляевский-Покручинский» в Кумылженском муниципальном районе Волгоградской области протяженностью 1,2 км по ул.Подгорная в х.Жуковский на территории Суляевского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области | 8,4 | 2018г. |
| 1.2 | ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. 70 лет Октября в х. Суляевский Кумылженского муниципального района Волгоградской области | 1,44 | 2019г. |
| 1.3 | ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Советская в х. Ярской-1 Кумылженского муниципального района Волгоградской области | 1,20 | 2020г. |
| 2.Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |
| 2.1. | Разработка проектно-сметной документации на ремонт дороги по ул. 70 лет Октября в х.Суляевский |  | 2019г. |
| 2.2 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт дороги по ул. Советская в х.Ярской-1 |  | 2020г. |
| Итого по Программе: |  | 11,04 |  |

Приложение №2

Основные источники и объемы финансирования муниципальной программы

« Строительство и ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения на  территории  Суляевского  сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области на 2018-2020годы.»

| п/п | Источник финансирования | Объём финансирования тыс.руб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бюджет Суляевского сельского поселения | 6427,7 |
| 2 | Бюджет Волгоградской области | 12009,92 |
| 3 | Федеральный бюджет | 12241,56 |
|  | Всего | 30679,18 |