АДМИНИСТРАЦИЯ

СУЛЯЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУМЫЛЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  31.08.2018г.                                                                                       № 78

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  Суляевского

сельского  поселения   от  10.10.2016г  № 87«Об утверждении Программы комплексного  развития  транспортной  инфраструктуры  Суляевского  сельского  поселения  Кумылженского  муниципального  района  Волгоградской  области  на  период  2016-2028»

В соответствии с Федеральным законом от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения   в  постановление  администрации  Суляевского

сельского  поселения   от  10.10.2016г  № 87 «Об утверждении Программы

комплексного  развития  транспортной  инфраструктуры  Суляевского  сельского  поселения  Кумылженского  муниципального  района  Волгоградской  области  на  период  2016-2028»( далее- Постановление) следующие  изменения :

1.1 подпункт 5.6  Постановления   изложить  в  следующей  редакции :

«  5.6 Мероприятия по развитию сети дорог представлены в приложении №1 к программе

В целях повышения качественного уровня улично – дорожной сети, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности территорий перспективной застройки, предлагается в период действия программы реализовать   мероприятия по капитальному ремонту улиц с твердым покрытием протяженностью – 1800 м, ремонту грунтовых  дорог с подсыпкой щебня протяженностью -3000 м , строительство автомобильной  дороги «Подъезд  к  производственной  базе  ООО «Хопер-Агро»  от автомобильной  дороги  «Кумылженская-Суляевский-Покручинский» в Кумылженском  муниципальном  районе  Волгоградской  области  протяженностью  1,2 км по ул. Подгорная  в х. Жуковский на территории  Суляевского  сельского  поселения  Кумылженского  муниципального  района  Волгоградской  области»

1.2   Приложение №1 Постановления  изложить  в  следующей  редакции:

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к программе «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Суляевского сельского поселения |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы Суляевского сельского поселения  Кумылженского муниципального района

Волгоградской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы, подпрограммы | Год реали зации | Объёмы и источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Ожидаемые результаты мероприятия | Плановые сроки реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федера льный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Строительство автомобильной дороги «Подъезд к производственной базе ООО «Хопер-Агро» от автомобильной дороги «Кумылженская-Суляевский-Покручинский» в Кумылженском муниципальном районе Волгоградской области протяженностью 1,2 км по ул. Подгорная в х. Жуковский на территории Суляевского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области» | Администрация Кумылженского муниципального района, Администрация Суляевского с/поселения | 2018 | 27541,48 | 12241,56 | 12009,92 | 3290,0 |  | Улучшение качества жизни 750 жителей | 2018 |
| 2. | Ремонт грунтовой дороги с подсыпкой щебня в х.Покручинский по ул.Молодежная | Администрация Суляевского с/поселения | 2019 | 1000 | - | - | 1000 |  | Улучшение качества жизни 93 жителей | 2019 |
| 3. | Ремонт грунтовой дороги с подсыпкой щебня в х.Ярской ул.Шолохова | Администрация Суляевского с/поселения | 2020 | 700 | - | - | 700 |  | Улучшение качества жизни 46 жителей | 2020 |
| 4. | Ремонт грунтовой дороги с подсыпкой щебня в х.Ярской по пер.Первомайский, |  | 2021 | 300 |  |  | 300 |  |  | 2021 |
| 5. | Изготовление проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги с твёрдым покрытием в х.Суляевский по ул. 70 лет Октября, ул.Советская, пер.Дорожный, ул.Мира общей протяжённостью 1,8 км | Администрация Суляевского с/поселения | 2022 | 1500 | - | - | 1500 |  | Улучшение качества жизни 253 жителей | 2022 |
| 6. | Ремонт автомобильной дороги с твёрдым покрытием в х.Суляевский по ул. 70 лет Октября, ул.Советская, пер.Дорожный, ул.Мира общей протяжённостью 1,8 км | Администрация Суляевского с/поселения | 2023-2028 | 15000 | - | - | 15000 |  | Улучшение качества жизни 253 жителей | 2023-2028 |
|  | Итого : |  |  | 46041,48 | 12241,56 | 12009,92 | 21790 |  |  |  |

2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  принятия  и  распространяет  свое  действие  на  правоотношения,  возникшие  с  01.01.2018  года  и  подлежит  обнародованию  путем  размещения  в  Суляевской,  Покручинской,  Ярской  сельских  библиотеках  и обязательному размещению на официальном сайте  Суляевского сельского поселения.

Глава  Суляевского

сельского поселения                                                                      С.И. Рекунов