АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                                          СУЛЯЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                               КУМЫЛЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                                                        ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01. 2022 г.                                                                                             № 8/1

# "Об утверждении плана мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории Суляевского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области  на 2022 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 года N 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов", распоряжением администрации Суляевского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области от 29.12.2020 г. № 57-Р « О создании комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды на территории Суляевского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области»

п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить план мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории Суляевского сельского  поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области на 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее  постановление вступает в силу со дня  его  подписания  и подлежит обнародованию  на информационных стендах в МКУК «Суляевский ЦК и БО» в Суляевской, Покручинской, и Ярской 1-й сельских библиотеках, а также  в сети Интернет  на официальном сайте Суляевского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской  области.

Глава Суляевского сельского поселения                                               С.И. Рекунов

Приложение                                                                                                                                                      к постановлению администрации                                                                                                       Суляевского сельского поселения                                                                                                                от 20.01.2022 г. № 8/1

### План                                                                                                                               мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов  и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории Суляевского  сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области на 2022 год»

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выявление мест жительства инвалидов на территории Суляевского сельского поселения, рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом | апрель - май 2022 г. | Муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда (далее - муниципальная комиссия) |
| 2 | Подготовка и направление в муниципальную комиссию имеющихся документов о характеристиках жилого помещения в котором проживает инвалид (технический паспорт (технический план), кадастровый паспорт, иные документы), при их наличии | июнь- июль 2022 г. | Муниципальная комиссия |
| 3 | Рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения инвалида, в котором проживает инвалид (технический паспорт (технический план), кадастровый паспорт и иные документы) | июль - август 2022 г. | Муниципальная комиссия |
| 4 | Разработка и утверждение схемы (последовательности) обследования муниципальной комиссией жилых помещений инвалидов частного жилищного фонда | Сентябрь 2022 г. |  |
| 5 | Проведение обследования жилого помещения инвалида, проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, проживающим в жилом помещении, в целях выявления конкретных потребностей этого гражданина в отношении приспособления жилого помещения; оценка необходимости и возможности приспособления жилого помещения инвалида с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | октябрь - ноябрь 2022 г. | Муниципальная комиссия |
| 6 | Подготовка акта обследования жилого помещения инвалида в целях приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее - акт обследования) | В течение месяца со дня проведения обследования жилого помещения инвалида | Муниципальная комиссия |
| 7 | Принятие решения о проведении проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта жилого помещения в целях приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | В течение месяца с даты составления акта обследования | Муниципальная комиссия |
| 8 | Проведение проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта жилого помещения с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | В течение месяца с даты принятия решения о проведении проверки | Муниципальная комиссия |
| 9 | Принятие решения экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта жилого помещения с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | В течение месяца со дня проведения проверки | Муниципальная комиссия |
| 10 | Вынесение заключения о возможности (или об отсутствии возможности) приспособления жилого помещения с учетом потребностей инвалида и (или) обеспечения условий их доступности для инвалида | В течение месяца со дня проведения проверки | Муниципальная комиссия |
| 11 | Направление заключения о возможности приспособления жилого помещения инвалида с учетом потребностей инвалида и (или) обеспечения условий их доступности для инвалида для принятия решения о проведении мероприятий по приспособлению жилого помещения инвалида с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | В течение 10 дней со дня вынесения заключения | Муниципальная комиссия |

Примечание:

1. Для реализации мероприятий, указанных в строках 6,8 - 10 настоящего Плана, применяются утвержденные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

а) форма акта обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида;

б) Правила проведения проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида;

в) форма решения об экономической целесообразности или нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида;

г) форма заключения о возможности (или об отсутствии возможности) приспособления жилого помещения инвалида с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.

2. Мероприятия, указанные в 9,10,11 настоящего Плана, не осуществляются в случае, если в акте обследования содержится вывод о невозможности приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида без изменения существующих несущих и ограждающих конструкций многоквартирного дома (части дома) путем осуществления его реконструкции или капитального ремонта.